**สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**----------------------------------------------**

**แผนและความกว้าหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2568 ( 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 )**

|  |
| --- |
|  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)** |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายสามแยกบ้านนายน้อย พลีรัมย์) | -ขนาด 4x๐.๑๕x200 ม. พร้อมวางท่อ และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายบ้านนางกัลยา วึกชัยภูมิ – บ้านนายชัยชนะ ทานกระโทก) | -ขนาด ๔x๐.15x200 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายบ้านนางนัต เชิญกลาง – บ้านนายสมจิตร สินกระสัง)  | ขนาด 5x๐.๑๕x156 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายเฉียบ จันขุน – ถนนลาดยาง)  | ขนาด 4x๐.๑5x 182 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 460,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายบ้านนางบุญเลี้ยง สุขกุล – บ้านนางจิ๋ม กลกลาง)  | ขนาด 5x๐.๑5x156ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ  | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 6 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  | ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 7 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  | ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |

1

|  |
| --- |
|  **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)** |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | **งบประมาณ****(บาท)** | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) | **งบประมาณ****เบิกจ่าย (บาท)** |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายซอยบุญจันทร์) | ขนาด 4x๐.๑5x200ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ  | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 9 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  | ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายบุญเชิด แตงกระโทก – แยกไปฝาย)  | ขนาด 4x๐.๑๕x200ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ  | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 11 | โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | สิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 12 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(อุดหนุน) | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ | 100,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 88,135.52 |
| 13 | ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |

๒

**.**

|  |
| --- |
|  **แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานแผนสถิติและวิชาการ / แผนงานการรักษาความสงบภายใน** / **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | **งบประมาณ****(บาท)** | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) | **งบประมาณ****เบิกจ่าย (บาท)** |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - จัดการอบรม ฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | 30,000 | ม.ค.-เม.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 2 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ | แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์กับประชาชน |  45,000 | ก.พ.-ก.ค. 68 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 45,000 |
| 3 | โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับเยาวชนประชาชน และอาสาสมัครตำบลบุกระสัง  | เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป |  20,000 | ก.พ.-ก.ค. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 4 | โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร | - ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง | 30,000 | ธ.ค.-เม.ย. 68 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 21,800 |
| 5 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต | - จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต | 10,000 | ม.ค.-ส.ค. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 6 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน | ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน | 20,000 | ม.ค.-ส.ค. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 7 | โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | - จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง | 20,000 | ม.ค.-ส.ค. 68 | - | - |  | 0.00 |
| 8 | โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | -เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | 100,000 | ต.ค.-ก.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 9 | โครงการอบรมวินัยจราจรให้แก่เด็กเยาวชนหรือประชาชนทั่วไป | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรแก่เด็กเยาวชนหรือประชาชนทั่วไป | 20,000 | ม.ค.-ส.ค. 68 | - | - | - | 0.00 |

๓

|  |
| --- |
|  **แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานแผนสถิติและวิชาการ / แผนงานการรักษาความสงบภายใน** / **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) | **งบประมาณ****เบิกจ่าย (บาท)** |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 10 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ | ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน/ชุมชน | 30,000 | ม.ค.-ส.ค. 68 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 30,000 |
| 11 | โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | ส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | 20,000 | ต.ค.-ก.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 12 | โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP | จัดตั้งศูนย์ | 20,000 | ธ.ค.-ส.ค. 68 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 19,932 |
| 13 | โครงการชุมชนเข้มแข็ง | เพื่อดำเนินการชุมชนเข้มแข็ง | 20,000 | ธ.ค.-ส.ค. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 14 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรีและผู้นำ | การพัฒนาบทบาทของสตรีและผู้นำ | 10,000 | ธ.ค.-ส.ค. 68 | - | - | - | 0.00 |
|  15 | โครงการสนับสนุนการสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ | -สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ | 10,233,000 | ต.ค.-ก.ย. 68 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 3,246,200 |
|   16 | โครงการสนับสนุนการสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ | -สนับสนุนการสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ | 3,000,000 | ต.ค.-ก.ย. 68 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 948,200 |
| 17 | โครงการสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | -สนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 120,000 | ต.ค.-ก.ย. 68 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 32,000 |
| 18 | โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | -จัดหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน | 10,000 | ก.พ.-มิ.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 19 | โครงการท้องถิ่นไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ | -กิจกรรมท้องถิ่นไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ | 80,000 | ม.ค.-ก.ค. 68 | - | - |  | 0.00 |
| 20 | โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | -พัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | 20,000 | ก.พ.-มิ.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 21 | โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปของ อบต.บุกระสัง และ พื้นที่สาธารณะในเขตตำบลบุกระสัง | ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป | 10,000 | ต.ค.-ก.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 22 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง | ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบล | 290,000 | ต.ค.-ก.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |

๔

|  |
| --- |
|  **แผนงานการส่งเสริมการศึกษา** |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการเสียงธรรมนำชีวิต | - จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 | พ.ค.-ก.ค. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 2 | โครงการในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | - จัดกิจกรรมวันเด็ก ปีละ 1 ครั้ง | 40,000 | ม.ค. 68 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 39,899 |
| 3 | โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก | -การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก | 5,000 | พ.ค. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา | -สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา | 1,221,492 | พ.ย.-ก.ย. 68 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 693,393 |
| 5 | โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน | -อาหารกลางวันของนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน | 1,861,600 | พ.ย.-ก.ย. 68 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 1,181,716 |
| 6 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านบุกระสัง | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา | 50,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 50,000 |
| 7 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านสระสะแก | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา | 50,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 50,000 |
| 8 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านหนองมัน | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา | 50,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 50,000 |

๕

|  |
| --- |
|  **การส่งเสริมการกีฬานันทนาการ และการสาธารณสุข** |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | **งบประมาณ****(บาท)** | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) | **งบประมาณ****เบิกจ่าย (บาท)** |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล | - จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี อย่างน้อย 1 ครั้ง | 300,000 | ต.ค.-ธ.ค. 68 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 299,890 |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | - ฉีดพ่นหมอกควันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 165,000 | มี.ค.-ก.ค. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 100,000 | ก.พ.-พ.ค. 68 | - | - | ดำเนินการแล้ว | 81,550 |
| 4 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยของรัฐ | - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง | 20,000 | พ.ย.-มี.ค. 68 | - | - | โอนลด | 20,000 |
| 5 | โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | -กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | 10,000 | ม.ค.-ก.ค. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 6 | โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบุกระสัง | -การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นทีตำบลบุกระสัง | 50,000 | ก.ค.-ก.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 7 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานที่หรือนอกสถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานทีหรือนอกสถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | ธ.ค.-มิ.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 8 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | -ประชาชนในตำบลบุกระสังได้รับเงินอุดหนุนจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 200,000 | ม.ค.-ส.ค. 68 | - | - | - | 0.00 |

๖

|  |
| --- |
|  **การพัฒนาส่งเสริมการทำเกษตรกรรม / การพัฒนาส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน / การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน / การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ** |
| **ลำดับ** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | **งบประมาณ****(บาท)** | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) | **งบประมาณ****เบิกจ่าย (บาท)** |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  1 | โครงการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | -จัดอบรมให้ความรู้ปีละ ๑ ครั้ง | 20,000 | พ.ย.-ส.ค. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 2 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปีละ ๑ ครั้ง | 100,000 | มี.ค.-ส.ค. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 3 | โครงการจัดทำเวทีประชาคม | - จัดเวทีประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็น | 5,000 | ต.ค.-ก.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 4 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน | ยกระดับและส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน | 20,000 | ต.ค.-ก.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |

๗

|  |
| --- |
|  **การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ** |
| **ลำดับ** | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | **งบประมาณ****(บาท)** | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) | **งบประมาณ****เบิกจ่าย (บาท)** |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ | -อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยพันธุ์ปลา | 10,000 | พ.ค.-ส.ค. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 2 | โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (ธนาคารน้ำใต้ดิน) | การกักเก็บน้ำมาไว้ในชั้นใต้ดินและนำมาใช้ในหน้าแล้ง | 20,000 | พ.ค.-ส.ค. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) | เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้ขยายพันธุ์ได้ | 20,000 | พ.ย.-ส.ค. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 4 | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | จัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | 20,000 | มี.ค.-ส.ค. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 5 | โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน  | กิจกรรมท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน | 20,000 | ก.พ.-ส.ค. 68 | - | - | - | 0.00 |

๘

|  |
| --- |
|  **การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน / การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น** |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล 31 มี.ค. 2568) | งบประมาณเบิกจ่าย (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการอบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย | อบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย | 10,000 | ม.ค.-มี.ค. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | -จัดงานประเพณีลอยกระทง | 50,000 | พ.ย. 68 | - | - | โอนเพิ่ม 20,000 | 69,828 |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | -จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ | 30,000 | ธ.ค. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 4 | โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา | -จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา | 5,000 | ก.ค. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 5 | โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง | -จัดกิจกรรมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง | 10,000 | เม.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 6 | โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่ | จัดกิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่ | 50,000 | เม.ย. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 7 | โครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาด อำเภอหนองกี่ | สนับสนุนกิจการกิ่งกาชาด อำเภอหนองกี่ | 30,000 | ก.ค.–ส.ค. 68 | - | - | - | 0.00 |
| 8 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี | เพื่ออนุรักษ์พิธีสำคัญต่าง ๆของชาติ | 20,000 | พ.ย.-ธ.ค. 68 | - | - | - | 0.00 |

๙