แผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ ประกาศใช้งบประมาณนายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว จึงจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

อำเภอหนองกี่   จังหวัดบุรีรัมย์

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

- บทนำ								 1

- วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน			 2

- ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน					 2

- ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน					 2

ส่วนที่ 2

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)		 3

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)			 5

- บัญชีครุภัณฑ์ (ผด.03)						18

- (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569)   21

ส่วนที่  1

บทนำ

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 27 เป็นไปในแนวทางเดียว กระทรวงมหาดไทยจึงมีแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

1)  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ

2)  โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

3)  โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (  สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่มีความเกี่ยวเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4)  โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะต้องเป็นจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ

ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

(1)  บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ การกำหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดมีความแจ่มชัดก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้อย่างสะดวกและเกิดผลดี

(2)  ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดำเนินมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง อย่างคุ้มค่านับเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร

(3)  ลดความไม่แน่นอน (Reduction Of Uncertainty) การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตการวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้วทำการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว

(4)  เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic Of Control) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กำหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนกำหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม

(5)  ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages Innovation and Creativity) การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ(นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ทำงานด้านการวางแผนทำให้เกิดความคิดใหม่ๆและความคิดสร้างสรรค์นำมาใช้ประโยชน์แก่องค์กรและยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างผู้บริหาร

(6)  พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้นการวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสำหรับผู้บริหารในอนาคต

(7)  พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพทำให้องค์กรมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทำงานเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

(8)  ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดหมายขององค์กร ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร

3

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                  แบบ (ผด.01)

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 14 | 19.71 | 5,974,000 | 22.94 | อบต.บุกระสัง |
|  | แผนงานรักษาความสงบภายใน | 6 | 8.45 | 575,000 | 2.20 | อบต.บุกระสัง |
|  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 10 | 14.08 | 456,000 | 1.75 |  |
|  | แผนงานการศึกษา | 10 | 14.08 | 4,025,975 | 15.46 | อบต.บุกระสัง |
|  | แผนงานสาธารณสุข | 4 | 5.63 | 470,000 | 1.80 | อบต.บุกระสัง |
|  | แผนงานศึกษา และนันทนาการ | 5 | 7.04 | 390,000 | 1.49 | อบต.บุกระสัง |
|  | แผนงานงบกลาง | 3 | 4.22 | 13,779,600 | 52.91 | อบต.บุกระสัง |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | แผนงานส่งเสริมการเกษตร | 2 | 2.81 | 40,000 | 0.15 | อบต.บุกระสัง |

4

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน | แผนงาน | จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 1.40 | 5,000 | 0.01 | อบต.บุกระสัง |
|  | งานวางแผนสถิติและวิชาการ | 1 | 1.40 | 5,000 | 0.01 | อบต.บุกระสัง |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมปัญญาท้องถิ่น | แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | 6 | 8.45 | 60,000 | 0.23 | อบต.บุกระสัง |
|  | แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 1.40 | 10,000 | 0.04 | อบต.บุกระสัง |
|  | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 8 | 11.26 | 250,000 | 0.94 | อบต.บุกระสัง |
| รวม |  |  | 100 |  | 100 |  |

5

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง  อำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์

- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

1.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายรังสรรค์ มหันตะ) | -ขนาด 4x205x0.15พร้อมเสริมไหล่ทางลูกรัง | 500,000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายข้างวัด บ้านนายสาม ทานกระโทก – นางสายฝน บุญเหลือ) | -ขนาด 4x64x1.05 พร้อมเสริมไหล่ทางลูกรัง | 155,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายหน้าวัด) | ขนาด 4x167x0.15 พร้อมเสริมไหล่ทางลูกรัง | 419,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายทรัพย์เจริญซอย 1) | ขนาด 4x203x0.15 พร้อมเสริมไหล่ทางลูกรัง | 500,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6

1.1 การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามความเดือดร้อนของประชาชน (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระ วัดสระสะแก หมู่ที่ 4 | ขนาด 3.50x288x0.10 | 500,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายบ้านนายกำจัด กลกลาง – สนามกีฬา) | ขนาด 5x160x0.15 พร้อมเสริมไหล่ทางลูกรัง | 500,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายบ้านนางอนงค์ บรันท์ไซ ถึงสี่แยก) | ขนาด 4x205x0.15 พร้อมเสริมไหล่ทางลูกรัง | 500,000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (สายบ้านนางแถม พรมสอน – บ้านนายสว่าง ใยทองหลาง) | ขนาด 5x160x0.15 พร้อมเสริมไหล่ทางลูกรัง | 500,000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายหนองจะบก – วัด) | ขนาด 4x205x0.15 พร้อมเสริมไหล่ทางลูกรัง | 500,000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

1.1 การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามความเดือดร้อนของประชาชน (ต่อ)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระหนองหิน หมู่ที่ 9 | ขนาด 4.50x230x0.10 | 500,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (สายฟาร์มเป็ด) | ขนาด 5x160x0.15 พร้อมเสริมไหล่ทางลูกรัง | 500,000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | สิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ | 300,000 | ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(อุดหนุน) | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ | 100,000 | ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา | 500,000 | ในเขตพื้นที่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม 14 โครงการ |  | 5,974,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

1.2 การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - จัดการอบรม ฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | 30,000 | อบต.บุกระสัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ | แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์กับประชาชน | 45,000 | อำเภอหนองกี่ | ปกครองท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง | เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป | 290,000 | อบต. บุกระสัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | - ค่าตอบแทน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 100,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | -เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | 100,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต | - จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 575,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

1.2 การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน | ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ของ อบต.บุกระสัง | ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ของ อบต.กระสัง | 50,000 | ในเขตพื้นที่ | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ | ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน/ชุมชน | 30,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | ส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP | จัดตั้งศูนย์ | 20,000 | ในเขตพื้นที่ | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น | เพื่อดำเนินการชุมชนเข้มแข็ง | 216,000 | ในเขตพื้นที่ | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรีและผู้นำชุมชน | การพัฒนาบทบาทของสตรีและผู้นำ | 20,000 | ในเขตพื้นที่ | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

1.3 การพัฒนาการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 8 | โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | -จัดหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการท้องถิ่นไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ | -กิจกรรมท้องถิ่นไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ | 70,000 | ในเขตพื้นที่ | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | -พัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | 20,000 | ในเขตพื้นที่ | กองสวัสดิ การสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 456,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

1.4 การส่งเสริมการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการเสียงธรรมนำชีวิต | - จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 | วัดในพื้นที่ | กองศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | - จัดกิจกรรมวันเด็ก ปีละ 1 ครั้ง | 40,000 | อบต. บุกระสัง | กองศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก | -การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก | 5,000 | ศูนย์เด็กทั้ง 3 ศูนย์ | กองศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดงานสัมพันธ์ วันวิชาการปฐมวัย | -จัดงานสัมพันธ์ วันวิชาการปฐมวัย | 10,000 | ศูนย์เด็กทั้ง 3 ศูนย์ | กองศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานที่หรือนอกสถานที่ | จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในสถานที่หรือนอกสถานที่ | 20,000 | สถานที่แหล่งเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา | -สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา | 1,046,175 | ศูนย์เด็กทั้ง 3 ศูนย์ | กองศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน | -อาหารกลางวันของนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน | 2,744,800 | โรงเรียนทั้ง 3โรงเรียน | กองศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านบุกระสัง | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา | 50,000 | โรงเรียนบ้านบุกระสัง | กองศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านสระสะแก | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา | 50,000 | โรงเรียนบ้านสระสะแก | กองศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านหนองมัน | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา | 50,000 | โรงเรียนบ้านหนองมัน | กองศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 4,025,975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

1.5 การพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | -ประชาชนในตำบลบุกระสังได้รับเงินอุดหนุนจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 200,000 | อบต. บุกระสัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | - ฉีดพ่นหมอกควันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 165,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 100,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | การช่วยเหลือภาวะคลอดก่อนกำหนด | 5,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 470,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

1.5 การพัฒนาส่งเสริมการกีฬานันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล | - จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี อย่างน้อย 1 ครั้ง | 300,000 | สนามกีฬาอบต. บุกระสัง | กองศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยของรัฐ | - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | 20,000 | หน่วยงานที่จัดการแข่งขัน | กองศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | -กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | กองศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบุกระสัง | -การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นทีตำบลบุกระสัง | 50,000 | ในเขตพื้นที่ | กองศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล | จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | กองศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 390,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

งบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค. |  | ม.ค |  | ก.พ | มี.ค |  | เม.ย | พ.ค | มิ.ย |  | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการเสริมสร้างหลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุ | การเสริมสร้างหลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุ | 10,599,600 |  | ประชาชนในพื้นที่ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ | การสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ | 3,060,000 |  | ประชาชนในพื้นที่ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 120,000 |  | ประชาชนในพื้นที่ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 13,779,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | -จัดอบรมให้ความรู้ปีละ ๑ ครั้ง | 20,000 | ในเขตพื้นที่ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร | 20,000 | ในเขตพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3.1 การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปีละ ๑ ครั้ง | 50,000 |  | นอกสถานที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 การพัฒนาการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดทำเวทีประชาคม | - จัดเวทีประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็น | 5,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ | -อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยพันธุ์ปลา | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (ธนาคารน้ำใต้ดิน) | การกักเก็บน้ำมาไว้ในชั้นใต้ดินและนำมาใช้ในหน้าแล้ง | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) | เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้ขยายพันธุ์ได้ | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | จัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รวมใจท้องถิ่น ปลูกป่าต้นไม้เพื่อแผ่นดิน | กิจกรรมท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว | เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มปริมาณป่าไม้ | 10,000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 60,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

4.2 การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย | อบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย | 10,000 | หมู่ 1-10 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | -จัดงานประเพณีลอยกระทง | 70,000 | อบต. บุกระสัง | กองศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | -จัดงานกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | 30,000 | อบต. บุกระสัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา | -จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา | 10,000 | วัดในพื้นที่ | กองศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง | -จัดกิจกรรมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง | 10,000 | อุดหนุนจังหวัด | กองศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่ | จัดกิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่ | 50,000 | อุดหนุนจังหวัด | กองศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาด อำเภอหนองกี่ | สนับสนุนกิจการกิ่งกาชาด อำเภอหนองกี่ | 30,000 | อุดหนุนอำเภอหนองกี่ | กองศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี | เพื่ออนุรักษ์พิธีสำคัญต่าง ๆของชาติ | 50,000 | อบต. บุกระสัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

4.3 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการไหว้หลวง พ่อขาวพูลทรัพย์ บวงสรวงปราสาท | จัดกิจกรรมไหว้หลวงพ่อขาวพูลทรัพย์ บวงสรวงปราสาท วัดสระสะแก | 30,000 | วัดในพื้นที่ | กองศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 250,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |