**สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**----------------------------------------------**

**แผนและความกว้าหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2568**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)** | | | | | | | | |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน  (ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) | | | งบประมาณ  เบิกจ่าย (บาท**)** |
| วันที่เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการ  ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายรอบสระหนองทำนบ) | -ขนาด 4x0.๑๕x217 ม. พร้อมวางท่อ และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 24/02/68 | 25/04/68 | ดำเนินการแล้ว | 477,000 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายซอยศาลตาปู่**)** | -ขนาด 4x0.15x108 ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 250,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 24/02/68 | 25/04/68 | ดำเนินการแล้ว | 237,000 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายอ่อนสา สุดสาลี - นายสมบูรณ์ สุดสาลี) | ขนาด 5x0.15x107 ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 340,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 24/02/68 | 25/04/68 | ดำเนินการแล้ว | 327,000 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายสมจิตร สินกระสัง ถึง ถนนลาดยาง) | ขนาด 5x0.10x 43 ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 127,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 2/04/68 | 1/06/68 | ดำเนินการแล้ว | 122,000 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนางดวงรัต กรมกระโทก ถึงโรงเรียนบ้านสระสะแก) | ขนาด 4x0.15x217ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | - | - | ผูกพัน | 394,000 |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายบ้านนางสนม ปลอดกระโทก ถึง บ้านนายสุพรรณ ทานกระโทก) | ขนาด 4x0.15x217 ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 14/07/68 | 12/09/68 | ดำเนินการแล้ว | 499,000 |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (สาย บ้านนายสายชล เข็มรัมย์ ถึง บ้านนางไพศาล วิเศษรัมย์ | ขนาด 5x0.15x167 ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | - | - | ผูกพัน | 467,000 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)** | | | | | | | | |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน  (ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) | | | งบประมาณ  เบิกจ่าย (บาท) |
| วันที่เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการ  ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายซอยออมทรัพย์) | ขนาด 4x0.15x215 ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 24/02/68 | 25/04/68 | ดำเนินการแล้ว | 478,000 |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 1 สาย บ้านนายบัญชา เชิดกิ่ง ถึงสวน นายถวิล เข็มรัมย์  ช่วงที่ 2 จากสามแยกถึงบ้านนายบัญชา เชิดกิ่ง | ขนาด 5x0.15x160ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ  ขนาด 4x0.15x10ม.  พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 2/04/68 | 1/06/68 | ดำเนินการแล้ว | 473,000 |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 | ขนาด 3x1,800 ม.  ป้ายโครงการ | 374,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 13/02/68 | 15/03/68 | ดำเนินการแล้ว | 374,000 |
| 11 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (ทิศใต้) | ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายแนะนำโครงการ และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 15/09/68 | 14/11/68 | ดำเนินการแล้ว | 500,000 |
| 12 | โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 21/08/68 | 20/10/68 | ผูกพัน | 499,000 |
| 13 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านสระสะแก หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ | 178,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 26/09/68 | 26/11/68 | ดำเนินการแล้ว | 178,000 |
| 14 | โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | สิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ | 200,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 10/07/68 | 20/09/68 | ดำเนินการแล้ว | 200,000 |
| 15 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(อุดหนุน) | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ | 100,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 10/07/68 | 20/10/68 | โอนเพิ่ม ดำเนินการแล้ว | 294,529.34 |
| 16 | ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 10/05/68 | 15/09/68 | โอนเพิ่ม ดำเนินการแล้ว | 1,323,890 |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานแผนสถิติและวิชาการ / แผนงานการรักษาความสงบภายใน** / **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | | |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน  (ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) | | | งบประมาณ  เบิกจ่าย (บาท) |
| วันที่เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการ  ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - จัดการอบรม ฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | 30,000 | ม.ค.-เม.ย. 68 | 28/02/68 | 28/02/68 | ดำเนินการแล้ว | 28,400 |
| 2 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ | แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์กับประชาชน | 45,000 | ก.พ.-ก.ค. 68 | 18/12/67 | 18/12/67 | ดำเนินการแล้ว | 45,000 |
| 3 | โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับเยาวชนประชาชน และอาสาสมัครตำบลบุกระสัง | เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป | 20,000 | ก.พ.-ก.ค. 68 | - | - | - | - |
| 4 | โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร | - ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง | 30,000 | ธ.ค.-เม.ย. 68 | 26/12/68 | 3/01/69 | ดำเนินการแล้ว | 21,184 |
| 5 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน | ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน | 20,000 | ม.ค.-ส.ค. 68 | 18/07/68 | 18/07/68 | ดำเนินการแล้ว | 19,982 |
| 6 | โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | - จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง | 20,000 | ม.ค.-ส.ค. 68 | 9/04/68 | 9/04/68 | ดำเนินการแล้ว | 20,000 |
| 7 | โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | -เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | 300,000 | ต.ค.-ก.ย. 68 | 10/06/68 | 10/06/68 | ดำเนินการแล้ว | 70,680 |
| 8 | โครงการอบรมวินัยจราจรให้แก่เด็กเยาวชนหรือประชาชนทั่วไป | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรแก่เด็กเยาวชนหรือประชาชนทั่วไป | 20,000 | ม.ค.-ส.ค. 68 | - | - | - | - |
| 9 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ | ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน/ชุมชน | 30,000 | ม.ค.-ส.ค. 68 | 15/05/68 | 15/05/68 | ดำเนินการแล้ว | 30,000 |
| 10 | โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | ส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | 20,000 | ต.ค.-ก.ย. 68 | - | - | โอนลด | 20,000 |

8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานแผนสถิติและวิชาการ / แผนงานการรักษาความสงบภายใน** / **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน** | | | | | | | | |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน  (ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) | | | งบประมาณ  เบิกจ่าย (บาท) |
| วันที่เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการ  ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 11 | โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP | จัดตั้งศูนย์ | 20,000 | ธ.ค.-ส.ค. 68 | 28/03/68 | 31/03/68 | ดำเนินการแล้ว | 19,932 |
| 12 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรีและผู้นำ | การพัฒนาบทบาทของสตรีและผู้นำ | 10,000 | ธ.ค.-ส.ค. 68 | 13/06/68 | 13/06/68 | ดำเนินการแล้ว | 19,532 |
| 13 | โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | จัดกิจกรรมและฝึกอบรมสัมมนาปีละ 1 ครั้ง | 10,000 | ม.ค.-ส.ค. 68 | - | - | โอนลด | 10,000 |
| 14 | โครงการสนับสนุนการสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ | -สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ | 9,736,200 | ต.ค.-ก.ย. 68 | 1/10/67 | 30/09/68 | ดำเนินการแล้ว | 9,486,600 |
| 15 | โครงการสนับสนุนการสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ | -สนับสนุนการสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ | 2,932,800 | ต.ค.-ก.ย. 68 | 1/10/67 | 30/09/68 | ดำเนินการแล้ว | 2,896,000 |
| 16 | โครงการสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | -สนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 90,000 | ต.ค.-ก.ย. 68 | 1/10/67 | 30/09/68 | ดำเนินการแล้ว | 89,000 |
| 17 | โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | -จัดหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน | 10,000 | ก.พ.-มิ.ย. 68 | 23/04/68 | 23/04/68 | ดำเนินการแล้ว | 10,000 |
| 18 | โครงการท้องถิ่นไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ | -กิจกรรมท้องถิ่นไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ | 80,000 | ม.ค.-ก.ค. 68 | 11/04/68 | 11/04/68 | โอนเพิ่ม ดำเนินการแล้ว | 98,100 |
| 19 | โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | -พัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | 20,000 | ก.พ.-มิ.ย. 68 | 25/07/68 | 25/07/68 | ดำเนินการแล้ว | 19,732 |

9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แผนงานการส่งเสริมการศึกษา** | | | | | | | | |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน  (ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) | | | งบประมาณ  เบิกจ่าย (บาท**)** |
| วันที่เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการ  ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการเสียงธรรมนำชีวิต | - จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 | พ.ค.-ก.ค. 68 | 16/01/68 | 16/01/68 | โอนลด | 10,000 |
| 2 | โครงการในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | - จัดกิจกรรมวันเด็ก ปีละ 1 ครั้ง | 40,000 | ม.ค. 68 | 11/01/68 | 11/01/68 | ดำเนินการแล้ว | 39,899 |
| 3 | โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก | -การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก | 5,000 | พ.ค. 68 | 15/05/68 | 15/05/68 | ดำเนินการแล้ว | 3,732 |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา | -สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา | 1,221,492 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 1/10/67 | 30/09/68 | ดำเนินการแล้ว | 1,147,668 |
| 5 | โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน | -อาหารกลางวันของนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน | 1,861,600 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 1/10/67 | 30/09/68 | โอนเพิ่มดำเนินการ | 2,465,887 |
| 6 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านบุกระสัง | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา | 50,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 1/11/67 | 30/09/68 | ดำเนินการแล้ว | 50,000 |
| 7 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านสระสะแก | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา | 50,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 1/11/67 | 30/09/68 | ดำเนินการแล้ว | 50,000 |
| 8 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านหนองมัน | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา | 50,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 1/11/67 | 30/09/68 | ดำเนินการแล้ว | 50,000 |

**10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การส่งเสริมการกีฬานันทนาการ และการสาธารณสุข** | | | | | | | | |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน  (ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) | | | **งบประมาณ**  **เบิกจ่าย (บาท)** |
| วันที่เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการ  ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล | - จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี อย่างน้อย 1 ครั้ง | 300,000 | ต.ค.-ธ.ค. 68 | 18/10/67 | 24/10/68 | ดำเนินการแล้ว | 299,890 |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | - ฉีดพ่นหมอกควันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 165,000 | มี.ค.-ก.ค. 68 | 27/07/68 | 27/07/68 | ดำเนินการแล้ว | 164,932 |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 100,000 | ก.พ.-พ.ค. 68 | 20/03/68 | 20/03/68 | ดำเนินการแล้ว | 92,100 |
| 4 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยของรัฐ | - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง | 20,000 | พ.ย.-มี.ค. 68 | - | - | โอนลด | 20,000 |
| 5 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด | -อบรมอาสาสมัครป้องกันและจัดหาสารเคมีป้องกัน ปีละ ๑ ครั้ง | 20,000 | พ.ย.-ส.ค. 68 | - | - | โอนลด | 20,000 |
| 6 | โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | -กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | 10,000 | ม.ค.-ก.ค. 68 | - | - | โอนลด | 10,000 |
| 7 | โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบุกระสัง | -การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นทีตำบลบุกระสัง | 50,000 | ก.ค.-ก.ย. 68 | 20/08/68 | 20/08/68 | ดำเนินการแล้ว | 50,000 |
| 8 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานที่หรือนอกสถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานทีหรือนอกสถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | ธ.ค.-มิ.ย. 68 | - | - | โอนลด | 20,000 |
| 9 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | -ประชาชนในตำบลบุกระสังได้รับเงินอุดหนุนจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 200,000 | ม.ค.-ส.ค. 68 | 10/04/68 | 10/04/68 | ดำเนินการแล้ว | 200,000 |

11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การพัฒนาส่งเสริมการทำเกษตรกรรม / การพัฒนาส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน / การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน / การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ** | | | | | | | | |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน  (ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) | | | งบประมาณ  เบิกจ่าย (บาท) |
| **วันที่เริ่มดำเนินการ** | **สิ้นสุดการ**  **ดำเนินการ** | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร | -ให้ความรู้การส่งเสริมอาชีพเกษตรกร | 20,000 | พ.ย.-ส.ค. 68 | - | - | - | - |
| 2 | โครงการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | -จัดอบรมให้ความรู้ปีละ ๑ ครั้ง | 20,000 | พ.ย.-ส.ค. 68 | - | - | โอนลด | 20,000 |
| 3 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - ส่งบุคลากรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 100,000 | พ.ย.-ส.ค. 68 | - | - | - | - |
| 4 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปีละ | 100,000 | มี.ค.-ส.ค. 68 | 23/04/68 | 25/04/68 | โอนเพิ่ม  ดำเนินการแล้ว | 157,235 |
| 5 | โครงการจัดทำเวทีประชาคม | - จัดเวทีประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็น | 5,000 | ต.ค.-ก.ย. 68 | - | - | โอนลด | 5,000 |
| 6 | โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุละประชาชนทั่วไป ของ อบต.บุกระสัง และพื้นที่สาธารณะในเขตตำบลบุกระสัง | การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุละประชาชนทั่วไป ของ อบต.บุกระสัง และพื้นที่สาธารณะในเขตตำบลบุกระสัง | 10,000 | ต.ค.-ก.ย. 68 | - | - | โอนลด | 10,000 |

12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ** | | | | | | | | |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน  (ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) | | | งบประมาณ  เบิกจ่าย (บาท**)** |
| วันที่เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการ  ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ | -อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยพันธุ์ปลา | 10,000 | พ.ค.-ส.ค. 68 | 30/06/68 | 30/06/68 | ดำเนินการ แล้ว | 9,725 |
| 2 | โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (ธนาคารน้ำใต้ดิน) | การกักเก็บน้ำมาไว้ในชั้นใต้ดินและนำมาใช้ในหน้าแล้ง | 20,000 | พ.ค.-ส.ค. 68 | - | - | โอนลด | 20,000 |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) | เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้ขยายพันธุ์ได้ | 15,000 | พ.ย.-ส.ค. 68 | - | - | โอนลด | 15,000 |
| 4 | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | จัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | 20,000 | มี.ค.-ส.ค. 68 | - | - | โอนลด | 15,000 |
| 5 | โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน | กิจกรรมการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน | 20,000 | ก.พ.-ส.ค. 68 | 18/09/68 | 18/09/68 | ดำเนินการ แล้ว | 10,000 |

13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน / การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น** | | | | | | | | |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ  (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน  (ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) | | | งบประมาณ  เบิกจ่าย (บาท) |
| วันที่เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการ  ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการอบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย | อบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย | 20,000 | ม.ค.-มี.ค. 68 | 9/09/68 | 9/09/68 | ดำเนินการแล้ว | 9,525 |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | -จัดงานประเพณีลอยกระทง | 50,000 | พ.ย. 68 | 15/11/67 | 15/11/67 | โอนเพิ่ม ดำเนินการแล้ว | 69,828 |
| 3 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ร่วมกตัญญู เชิดชู ภูมิปัญญาผู้สูงวัย | -เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย | 30,000 | เมษ.68 | 13/04/68 | 13/04/68 | โอนเพิ่ม ดำเนินการแล้ว | 48,700 |
| 4 | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | -จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ | 30,000 | ธ.ค. 68 | - | - | โอนลด | 20,000 |
| 5 | โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา | -จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา | 5,000 | ก.ค. 68 | - | - | โอนลด | 5,000 |
| 6 | โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง | -จัดกิจกรรมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง | 10,000 | เม.ย. 68 | - | - | โอนลด | 10,000 |
| 7 | โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่ | จัดกิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่ | 50,000 | เม.ย. 68 | - | - | โอนลด | 50,000 |
| 8 | โครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาด อำเภอหนองกี่ | สนับสนุนกิจการกิ่งกาชาด อำเภอหนองกี่ | 30,000 | ก.ค.–ส.ค. 68 | 23/04/68 | 23/04/68 | ดำเนินการแล้ว | 30,000 |
| 9 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี | เพื่ออนุรักษ์พิธีสำคัญต่าง ๆของชาติ | 20,000 | พ.ย.-ธ.ค. 68 | 31/10/67 | 31/10/67 | ดำเนินการแล้ว | 20,000 |

14

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ครุภัณฑ์ | ผลผลิตของการจัดซื้อครุภัณฑ์ | งบประมาณ  (บาท) | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน  (ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) | | งบประมาณ  เบิกจ่าย (บาท) |
| วันที่ได้รับครุภัณฑ์ | ดำเนินการแล้ว |
| 1 | เครื่องเคลือบบัตร (A4) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องเคลือบบัตร (A4) จำนวน 1 เครื่อง | 8,300 | 13/03/68 | ดำเนินการแล้ว | 8,300 |
| 2 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งสะพายบ่า จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งสะพายบ่า จำนวน 1 เครื่อง | 10,000 | 21/08/68 | ดำเนินการแล้ว | 10,000 |
| 3 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกมติด TAk จำนวน 1 เครื่อง | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกมติด TAk จำนวน 1 | 10,000 | 13/03/68 | ดำเนินการแล้ว | 10,000 |
| 4 | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VAจำนวน 11 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VAจำนวน 4 เครื่อง | 27,500 | 13/03/68 | ดำเนินการแล้ว | 27,500 |
| 5 | เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง | 16,000 | 13/03/68 | ดำเนินการแล้ว | 16,000 |
| 6 | ชั้นวางเอนกประสงค์ 6 ช่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชั้นวางเอนกประสงค์ 6 ช่อง จำนวน 4 หลัง | 6,800 | 30/06/68 | ดำเนินการแล้ว | 6,800 |
| 7 | ชุดลำโพงเอนกประสงค์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดลำโพงเอนกประสงค์  จำนวน 1 เครื่อง | 14,000 | 15/08/68 | ดำเนินการแล้ว | 14,000 |
| 8 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง | 8,000 | 15/08/68 | ดำเนินการแล้ว | 8,000 |
| 9 | เครื่องพ่นหมอกควัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง | 59,000 | 23/07/68 | ดำเนินการแล้ว | 59,000 |
| 10 | เครื่องเล่นซีดี/ดีวีดี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องเล่นซีดี/ดีวีดี  จำนวน 1 เครื่อง | 2,900 | - | ไมได้จัดซื้อ | - |
| 11 | โต๊ะทำงานสำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทำงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด | 4,990 | - | ไมได้จัดซื้อ | - |

15