สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

----------------------------------------------

#### แผนและความกว้าหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2568

| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |  |  | งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท) |
|  |  |  |  |  | วันที่เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการ ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายรอบสระหนองทำนบ) | -ขนาด 4x0.๑๕x217 ม. พร้อมวางท่อ และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 24/02/68 | 25/04/68 | ดำเนินการแล้ว | 477,000 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายซอยศาลตาปู่) | -ขนาด 4x0.15x108 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 250,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 24/02/68 | 25/04/68 | ดำเนินการแล้ว | 237,000 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายอ่อนสา สุดสาลี - นายสมบูรณ์ สุดสาลี) | ขนาด 5x0.15x107 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 340,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 24/02/68 | 25/04/68 | ดำเนินการแล้ว | 327,000 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายสมจิตร สินกระสัง ถึง ถนนลาดยาง) | ขนาด 5x0.10x 43 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 127,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 2/04/68 | 1/06/68 | ดำเนินการแล้ว | 122,000 |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายบ้านนางดวงรัต กรมกระโทก ถึงโรงเรียนบ้านสระสะแก) | ขนาด 4x0.15x217ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 0 | 0 | ผูกพัน | 394,000 |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายบ้านนางสนม ปลอดกระโทก ถึง บ้านนายสุพรรณ ทานกระโทก) | ขนาด 4x0.15x217 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 14/07/68 | 12/09/68 | ดำเนินการแล้ว | 499,000 |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (สาย บ้านนายสายชล เข็มรัมย์ ถึง บ้านนางไพศาล วิเศษรัมย์ | ขนาด 5x0.15x167 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 0 | 0 | ผูกพัน | 467,000 |

#### 6

| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |  |  | งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท) |
|  |  |  |  |  | วันที่เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการ ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายซอยออมทรัพย์) | ขนาด 4x0.15x215 ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 24/02/68 | 25/04/68 | ดำเนินการแล้ว | 478,000 |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 1 สาย บ้านนายบัญชา เชิดกิ่ง ถึงสวน นายถวิล เข็มรัมย์ ช่วงที่ 2 จากสามแยกถึงบ้านนายบัญชา เชิดกิ่ง | ขนาด 5x0.15x160ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ ขนาด 4x0.15x10ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 2/04/68 | 1/06/68 | ดำเนินการแล้ว | 473,000 |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 | ขนาด 3x1,800 ม. ป้ายโครงการ | 374,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 13/02/68 | 15/03/68 | ดำเนินการแล้ว | 374,000 |
| 11 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (ทิศใต้) | ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายแนะนำโครงการ และป้ายโครงการ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 15/09/68 | 14/11/68 | ดำเนินการแล้ว | 500,000 |
| 12 | โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 21/08/68 | 20/10/68 | ผูกพัน | 499,000 |
| 13 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านสระสะแก หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ | 178,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 26/09/68 | 26/11/68 | ดำเนินการแล้ว | 178,000 |
| 14 | โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | สิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ | 200,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 10/07/68 | 20/09/68 | ดำเนินการแล้ว | 200,000 |
| 15 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(อุดหนุน) | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ | 100,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 10/07/68 | 20/10/68 | โอนเพิ่ม ดำเนินการแล้ว | 294,529.34 |
| 16 | ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 10/05/68 | 15/09/68 | โอนเพิ่ม ดำเนินการแล้ว | 1,323,890 |

#### 7

| #### แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานแผนสถิติและวิชาการ / แผนงานการรักษาความสงบภายใน / แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |  |  | งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท) |
|  |  |  |  |  | วันที่เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการ ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - จัดการอบรม ฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | 30,000 | ม.ค.-เม.ย. 68 | 28/02/68 | 28/02/68 | ดำเนินการแล้ว | 28,400 |
| 2 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ | แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์กับประชาชน | 45,000 | ก.พ.-ก.ค. 68 | 18/12/67 | 18/12/67 | ดำเนินการแล้ว | 45,000 |
| 3 | โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับเยาวชนประชาชน และอาสาสมัครตำบลบุกระสัง | เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป | 20,000 | ก.พ.-ก.ค. 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร | - ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง | 30,000 | ธ.ค.-เม.ย. 68 | 26/12/68 | 3/01/69 | ดำเนินการแล้ว | 21,184 |
| 5 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน | ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน | 20,000 | ม.ค.-ส.ค. 68 | 18/07/68 | 18/07/68 | ดำเนินการแล้ว | 19,982 |
| 6 | โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | - จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง | 20,000 | ม.ค.-ส.ค. 68 | 9/04/68 | 9/04/68 | ดำเนินการแล้ว | 20,000 |
| 7 | โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | -เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | 300,000 | ต.ค.-ก.ย. 68 | 10/06/68 | 10/06/68 | ดำเนินการแล้ว | 70,680 |
| 8 | โครงการอบรมวินัยจราจรให้แก่เด็กเยาวชนหรือประชาชนทั่วไป | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรแก่เด็กเยาวชนหรือประชาชนทั่วไป | 20,000 | ม.ค.-ส.ค. 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ | ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน/ชุมชน | 30,000 | ม.ค.-ส.ค. 68 | 15/05/68 | 15/05/68 | ดำเนินการแล้ว | 30,000 |
| 10 | โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | ส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | 20,000 | ต.ค.-ก.ย. 68 | 0 | 0 | โอนลด | 20,000 |

8

| #### แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานแผนสถิติและวิชาการ / แผนงานการรักษาความสงบภายใน / แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |  |  | งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท) |
|  |  |  |  |  | วันที่เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการ ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 11 | โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP | จัดตั้งศูนย์ | 20,000 | ธ.ค.-ส.ค. 68 | 28/03/68 | 31/03/68 | ดำเนินการแล้ว | 19,932 |
| 12 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรีและผู้นำ | การพัฒนาบทบาทของสตรีและผู้นำ | 10,000 | ธ.ค.-ส.ค. 68 | 13/06/68 | 13/06/68 | ดำเนินการแล้ว | 19,532 |
| 13 | โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | จัดกิจกรรมและฝึกอบรมสัมมนาปีละ 1 ครั้ง | 10,000 | ม.ค.-ส.ค. 68 | 0 | 0 | โอนลด | 10,000 |
| 14 | โครงการสนับสนุนการสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ | -สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ | 9,736,200 | ต.ค.-ก.ย. 68 | 1/10/67 | 30/09/68 | ดำเนินการแล้ว | 9,486,600 |
| 15 | โครงการสนับสนุนการสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ | -สนับสนุนการสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ | 2,932,800 | ต.ค.-ก.ย. 68 | 1/10/67 | 30/09/68 | ดำเนินการแล้ว | 2,896,000 |
| 16 | โครงการสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | -สนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 90,000 | ต.ค.-ก.ย. 68 | 1/10/67 | 30/09/68 | ดำเนินการแล้ว | 89,000 |
| 17 | โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | -จัดหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน | 10,000 | ก.พ.-มิ.ย. 68 | 23/04/68 | 23/04/68 | ดำเนินการแล้ว | 10,000 |
| 18 | โครงการท้องถิ่นไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ | -กิจกรรมท้องถิ่นไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ | 80,000 | ม.ค.-ก.ค. 68 | 11/04/68 | 11/04/68 | โอนเพิ่ม ดำเนินการแล้ว | 98,100 |
| 19 | โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | -พัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | 20,000 | ก.พ.-มิ.ย. 68 | 25/07/68 | 25/07/68 | ดำเนินการแล้ว | 19,732 |

9

| #### แผนงานการส่งเสริมการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |  |  | งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท) |
|  |  |  |  |  | วันที่เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการ ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการเสียงธรรมนำชีวิต | - จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 | พ.ค.-ก.ค. 68 | 16/01/68 | 16/01/68 | โอนลด | 10,000 |
| 2 | โครงการในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | - จัดกิจกรรมวันเด็ก ปีละ 1 ครั้ง | 40,000 | ม.ค. 68 | 11/01/68 | 11/01/68 | ดำเนินการแล้ว | 39,899 |
| 3 | โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก | -การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก | 5,000 | พ.ค. 68 | 15/05/68 | 15/05/68 | ดำเนินการแล้ว | 3,732 |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา | -สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา | 1,221,492 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 1/10/67 | 30/09/68 | ดำเนินการแล้ว | 1,147,668 |
| 5 | โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน | -อาหารกลางวันของนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน | 1,861,600 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 1/10/67 | 30/09/68 | โอนเพิ่มดำเนินการ | 2,465,887 |
| 6 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านบุกระสัง | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา | 50,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 1/11/67 | 30/09/68 | ดำเนินการแล้ว | 50,000 |
| 7 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านสระสะแก | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา | 50,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 1/11/67 | 30/09/68 | ดำเนินการแล้ว | 50,000 |
| 8 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านหนองมัน | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา | 50,000 | พ.ย.-ก.ย. 68 | 1/11/67 | 30/09/68 | ดำเนินการแล้ว | 50,000 |

10

| #### การส่งเสริมการกีฬานันทนาการ และการสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |  |  | งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท) |
|  |  |  |  |  | วันที่เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการ ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล | - จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี อย่างน้อย 1 ครั้ง | 300,000 | ต.ค.-ธ.ค. 68 | 18/10/67 | 24/10/68 | ดำเนินการแล้ว | 299,890 |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | - ฉีดพ่นหมอกควันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 165,000 | มี.ค.-ก.ค. 68 | 27/07/68 | 27/07/68 | ดำเนินการแล้ว | 164,932 |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 100,000 | ก.พ.-พ.ค. 68 | 20/03/68 | 20/03/68 | ดำเนินการแล้ว | 92,100 |
| 4 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยของรัฐ | - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง | 20,000 | พ.ย.-มี.ค. 68 | 0 | 0 | โอนลด | 20,000 |
| 5 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด | -อบรมอาสาสมัครป้องกันและจัดหาสารเคมีป้องกัน ปีละ ๑ ครั้ง | 20,000 | พ.ย.-ส.ค. 68 | 0 | 0 | โอนลด | 20,000 |
| 6 | โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | -กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | 10,000 | ม.ค.-ก.ค. 68 | 0 | 0 | โอนลด | 10,000 |
| 7 | โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบุกระสัง | -การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นทีตำบลบุกระสัง | 50,000 | ก.ค.-ก.ย. 68 | 20/08/68 | 20/08/68 | ดำเนินการแล้ว | 50,000 |
| 8 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานที่หรือนอกสถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานทีหรือนอกสถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | ธ.ค.-มิ.ย. 68 | 0 | 0 | โอนลด | 20,000 |
| 9 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | -ประชาชนในตำบลบุกระสังได้รับเงินอุดหนุนจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 200,000 | ม.ค.-ส.ค. 68 | 10/04/68 | 10/04/68 | ดำเนินการแล้ว | 200,000 |

11

| การพัฒนาส่งเสริมการทำเกษตรกรรม / การพัฒนาส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน / การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน / การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |  |  | งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท) |
|  |  |  |  |  | วันที่เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการ ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร | -ให้ความรู้การส่งเสริมอาชีพเกษตรกร | 20,000 | พ.ย.-ส.ค. 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | โครงการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | -จัดอบรมให้ความรู้ปีละ ๑ ครั้ง | 20,000 | พ.ย.-ส.ค. 68 | 0 | 0 | โอนลด | 20,000 |
| 3 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - ส่งบุคลากรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 100,000 | พ.ย.-ส.ค. 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปีละ | 100,000 | มี.ค.-ส.ค. 68 | 23/04/68 | 25/04/68 | โอนเพิ่ม ดำเนินการแล้ว | 157,235 |
| 5 | โครงการจัดทำเวทีประชาคม | - จัดเวทีประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็น | 5,000 | ต.ค.-ก.ย. 68 | 0 | 0 | โอนลด | 5,000 |
| 6 | โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุละประชาชนทั่วไป ของ อบต.บุกระสัง และพื้นที่สาธารณะในเขตตำบลบุกระสัง | การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุละประชาชนทั่วไป ของ อบต.บุกระสัง และพื้นที่สาธารณะในเขตตำบลบุกระสัง | 10,000 | ต.ค.-ก.ย. 68 | 0 | 0 | โอนลด | 10,000 |

12

| การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |  |  | งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท) |
|  |  |  |  |  | วันที่เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการ ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ | -อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยพันธุ์ปลา | 10,000 | พ.ค.-ส.ค. 68 | 30/06/68 | 30/06/68 | ดำเนินการ แล้ว | 9,725 |
| 2 | โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (ธนาคารน้ำใต้ดิน) | การกักเก็บน้ำมาไว้ในชั้นใต้ดินและนำมาใช้ในหน้าแล้ง | 20,000 | พ.ค.-ส.ค. 68 | 0 | 0 | โอนลด | 20,000 |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) | เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้ขยายพันธุ์ได้ | 15,000 | พ.ย.-ส.ค. 68 | 0 | 0 | โอนลด | 15,000 |
| 4 | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | จัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | 20,000 | มี.ค.-ส.ค. 68 | 0 | 0 | โอนลด | 15,000 |
| 5 | โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน | กิจกรรมการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน | 20,000 | ก.พ.-ส.ค. 68 | 18/09/68 | 18/09/68 | ดำเนินการ แล้ว | 10,000 |

13

| #### การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน / การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย. 2568) |  |  | งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท) |
|  |  |  |  |  | วันที่เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุดการ ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการอบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย | อบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย | 20,000 | ม.ค.-มี.ค. 68 | 9/09/68 | 9/09/68 | ดำเนินการแล้ว | 9,525 |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | -จัดงานประเพณีลอยกระทง | 50,000 | พ.ย. 68 | 15/11/67 | 15/11/67 | โอนเพิ่ม ดำเนินการแล้ว | 69,828 |
| 3 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ร่วมกตัญญู เชิดชู ภูมิปัญญาผู้สูงวัย | -เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย | 30,000 | เมษ.68 | 13/04/68 | 13/04/68 | โอนเพิ่ม ดำเนินการแล้ว | 48,700 |
| 4 | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | -จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ | 30,000 | ธ.ค. 68 | 0 | 0 | โอนลด | 20,000 |
| 5 | โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา | -จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา | 5,000 | ก.ค. 68 | 0 | 0 | โอนลด | 5,000 |
| 6 | โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง | -จัดกิจกรรมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง | 10,000 | เม.ย. 68 | 0 | 0 | โอนลด | 10,000 |
| 7 | โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่ | จัดกิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่ | 50,000 | เม.ย. 68 | 0 | 0 | โอนลด | 50,000 |
| 8 | โครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาด อำเภอหนองกี่ | สนับสนุนกิจการกิ่งกาชาด อำเภอหนองกี่ | 30,000 | ก.ค.–ส.ค. 68 | 23/04/68 | 23/04/68 | ดำเนินการแล้ว | 30,000 |
| 9 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี | เพื่ออนุรักษ์พิธีสำคัญต่าง ๆของชาติ | 20,000 | พ.ย.-ธ.ค. 68 | 31/10/67 | 31/10/67 | ดำเนินการแล้ว | 20,000 |

14