สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

----------------------------------------------

#### แผนและความกว้าหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2569     ( 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569 )

| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท) |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายรังสรรค์ มหันตะ) | -ขนาด 4x205x0.15พร้อมเสริมไหล่ทางลูกรัง | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายข้างวัด บ้านนายสาม ทานกระโทก – นางสายฝน บุญเหลือ) | -ขนาด 4x64x1.05 พร้อมเสริมไหล่ทางลูกรัง | 155,000 | พ.ย.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายหน้าวัด) | ขนาด 4x167x0.15 พร้อมเสริมไหล่ทางลูกรัง | 419,000 | พ.ย.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายทรัพย์เจริญซอย 1) | ขนาด 4x203x0.15 พร้อมเสริมไหล่ทางลูกรัง | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 5 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระ วัดสระสะแก หมู่ที่ 4 | ขนาด 3.50x288x0.10 | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายบ้านนายกำจัด กลกลาง – สนามกีฬา) | ขนาด 5x160x0.15 พร้อมเสริมไหล่ทางลูกรัง | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายบ้านนางอนงค์ บรันท์ไซ ถึงสี่แยก) | ขนาด 4x205x0.15 พร้อมเสริมไหล่ทางลูกรัง | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |

#### 1

| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท) |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (สายบ้านนางแถม พรมสอน – บ้านนายสว่าง ใยทองหลาง) | ขนาด 5x160x0.15 พร้อมเสริมไหล่ทางลูกรัง | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (สายหนองจะบก – วัด) | ขนาด 4x205x0.15 พร้อมเสริมไหล่ทางลูกรัง | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 10 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระหนองหิน หมู่ที่ 9 | ขนาด 4.50x230x0.10 | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (สายฟาร์มเป็ด) | ขนาด 5x160x0.15 พร้อมเสริมไหล่ทางลูกรัง | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 12 | โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | สิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ฯลฯ | 300,000 | พ.ย.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 13 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(อุดหนุน) | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ | 100,000 | พ.ย.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 14 | ค่าบำรุงรักษา/ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา | 500,000 | พ.ย.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |

#### ๒

| #### แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานแผนสถิติและวิชาการ / แผนงานการรักษาความสงบภายใน / แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท) |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - จัดการอบรม ฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น | 30,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 2 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ | แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์กับประชาชน | 45,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 3 | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง | เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป | 290,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 4 | ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | - ค่าตอบแทน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 100,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 5 | โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | -เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน | 100,000 | พ.ย.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 6 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต | - จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต | 10,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 7 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน | ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน | 10,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |  | 0.00 |
| 8 | โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ของ อบต.บุกระสัง | ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ของ อบต.กระสัง | 50,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 9 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ | ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน/ชุมชน | 30,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |

๓

| #### แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานแผนสถิติและวิชาการ / แผนงานการรักษาความสงบภายใน / แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท) |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 10 | โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | ส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | 10,000 | ม.ค.-ส.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 11 | โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP | จัดตั้งศูนย์ | 20,000 | ต.ค.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 12 | ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น | เพื่อดำเนินการชุมชนเข้มแข็ง | 216,000 | พ.ย.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 13 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรีและผู้นำชุมชน | การพัฒนาบทบาทของสตรีและผู้นำ | 20,000 | ธ.ค.-ส.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 14 | โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | -จัดหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน | 10,000 | ธ.ค.-ส.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 15 | โครงการท้องถิ่นไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ | -กิจกรรมท้องถิ่นไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ | 70,000 | ต.ค.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 16 | โครงการพัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | -พัฒนากิจกรรมผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ | 20,000 | ต.ค.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 17 | โครงการเสียงธรรมนำชีวิต | - จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ ปีละ 1 ครั้ง | 10,000 | ต.ค.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 18 | โครงการในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | - จัดกิจกรรมวันเด็ก ปีละ 1 ครั้ง | 40,000 | ก.พ.-มิ.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 19 | โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก | -การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองเด็กเล็ก | 5,000 | ม.ค.-ก.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - |  | 0.00 |
| 20 | โครงการจัดงานสัมพันธ์ วันวิชาการปฐมวัย | -จัดงานสัมพันธ์ วันวิชาการปฐมวัย | 10,000 | ก.พ.-มิ.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 21 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานที่หรือนอกสถานที่ | จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในสถานที่หรือนอกสถานที่ | 20,000 | ต.ค.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 22 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา | -สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา | 1,046,175 | ต.ค.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |

๔

| #### แผนงานการส่งเสริมการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท) |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน | -อาหารกลางวันของนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน | 2,744,800 | พ.ค.-ก.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 2 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านบุกระสัง | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา | 50,000 | ต.ค-ก.ย 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 3 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านสระสะแก | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา | 50,000 | ต.ค-ก.ย 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 4 | โครงการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชั้นที่ขาดแคลน ของโรงเรียนบ้านหนองมัน | อุดหนุนงบประมาณในการจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา | 50,000 | ต.ค-ก.ย 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 5 | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | -ประชาชนในตำบลบุกระสังได้รับเงินอุดหนุนจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 200,000 | พ.ย.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 6 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | - ฉีดพ่นหมอกควันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 165,000 | มี.ค-มิ.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 7 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 100,000 | พ.ย.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 8 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | การช่วยเหลือภาวะคลอดก่อนกำหนด | 5,000 | พ.ย.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |

๕

| #### การส่งเสริมการกีฬานันทนาการ และการสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท) |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล | - จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี อย่างน้อย 1 ครั้ง | 300,000 | ต.ค.-ธ.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 299,976 |
| 2 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยของรัฐ | - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | 20,000 | มี.ค.-ก.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 3 | โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | -กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ | 10,000 | ก.พ.-พ.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 4 | โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบุกระสัง | -การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นทีตำบลบุกระสัง | 50,000 | พ.ย.-มี.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 5 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล | จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล | 10,000 | ม.ค.-ก.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 6 | โครงการเสริมสร้างหลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุ | การเสริมสร้างหลักประกันรายได้ ผู้สูงอายุ | 10,599,600 | ก.ค.-ก.ย. 69 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | 4,194,000 |
| 7 | โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ | การสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ | 3,060,000 | ธ.ค.-มิ.ย. 69 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | 1,182,200 |
| 8 | ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 120,000 | ม.ค.-ส.ค. 69 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | 48,000 |

๖

| การพัฒนาส่งเสริมการทำเกษตรกรรม / การพัฒนาส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน / การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน / การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท) |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | -จัดอบรมให้ความรู้ปีละ ๑ ครั้ง | 20,000 | พ.ย.-ส.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 2 | โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร | เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร | 20,000 | มี.ค.-ส.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปีละ ๑ ครั้ง | 50,000 | ต.ค.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 4 | โครงการจัดทำเวทีประชาคม | - จัดเวทีประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็น | 5,000 | ต.ค.-ก.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |

๗

| การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท) |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ | -อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยพันธุ์ปลา | 10,000 | พ.ค.-ส.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 2 | โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (ธนาคารน้ำใต้ดิน) | การกักเก็บน้ำมาไว้ในชั้นใต้ดินและนำมาใช้ในหน้าแล้ง | 10,000 | พ.ค.-ส.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) | เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้ขยายพันธุ์ได้ | 10,000 | พ.ย.-ส.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 4 | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | จัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | 10,000 | มี.ค.-ส.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 5 | โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รวมใจท้องถิ่น ปลูกป่าต้นไม้เพื่อแผ่นดิน | กิจกรรมท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 10,000 | ก.พ.-ส.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 6 | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว | เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มปริมาณป่าไม้ | 10,000 | ก.พ.-ส.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |

๘

| #### การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน / การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความกว้าหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569) |  |  | งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท) |
|  |  |  |  |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการอบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย | อบรมและรณรงค์จัดการขยะมูลฝอย | 10,000 | ม.ค.-มี.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | -จัดงานประเพณีลอยกระทง | 70,000 | พ.ย. 69 | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 27,000 |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | -จัดงานกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ | 30,000 | ธ.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 4 | โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา | -จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา | 10,000 | ก.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 5 | โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง | -จัดกิจกรรมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง | 10,000 | เม.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 6 | โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่ | จัดกิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่ | 50,000 | เม.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 7 | โครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาด อำเภอหนองกี่ | สนับสนุนกิจการกิ่งกาชาด อำเภอหนองกี่ | 30,000 | ก.ค.–ส.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 8 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี | เพื่ออนุรักษ์พิธีสำคัญต่าง ๆของชาติ | 50,000 | พ.ย.-ธ.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |
| 9 | โครงการไหว้หลวง พ่อขาวพูลทรัพย์ บวงสรวงปราสาท | จัดกิจกรรมไหว้หลวงพ่อขาวพูลทรัพย์ บวงสรวงปราสาท วัดสระสะแก | 30,000 | พ.ย.-ก.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | - | 0.00 |

๙